龙岩农业发展有限公司蛋禽加工营销中心项目公开竞价公告

项目编号：FJLYCGJJ2022183

受龙岩农业发展有限公司委托，网络竞价时间定于2022年10月20日9时00分至16时00分止，在龙岩公物采购网（网址：www.lygwcg.com）对以下招标内容进行网络竞价：

一、竞价内容及要求

（一）项目概况（采购标的）

1、本次选取供应商基本内容为龙岩农业发展有限公司蛋禽加工营销中心车间建设（含装修）、生产工艺设计、生产设备采购、生产设备安装、营销中心运营全过程交钥匙服务；

2、项目建设地址：龙岩市新罗区西陂街道龙腾北路529号标准厂房B栋三层

3、项目基本情况：本次建设项目总建筑面积2180.06 平方米；项目总投资800万元，其中，设计、建设投资为450.00万元（含为采购人办理环评、消防、食品生产许可证（SC）等相关证照），设备采购及安装投资350万元。成交供应商需根据采购人要求设计厂区生产工艺线，并按采购人要求采购相应设备及建设配套设施。

4、工期：建设期为合同签订后至2022年12月20日。投产后由成交供应商负责运营，运营期限5年（2023年2月到2028年2月）。设计期自合同签订后7个工作日内提交设计书，待审核确认后3个工作日内提供最终设计书。设备进场及设备调试必须于2022年12月20日之前完成，环评、消防、食品生产许可证（SC）等相关证件办理周期1个月。

（二）技术和服务要求

1、基本资格条件：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）本项目中要求的设计、施工资质允许成交供应商挂靠其他公司资格，也接受联合体参与竞价。如联合体参与投标的，须提供联合体协议。联合体成员最多不得超过3家，联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。联合体牵头人必须为具备相关食品生产经营的法人单位，并负责投标报名，投标保证金的缴纳，投标文件的制作和上传等。联合体成员需按竞价公告中的设计要求、施工要求提供证明材料。；

（3）符合具备法律、行政法规规定的其他条件。

（4）已认真阅读并同意“龙岩公物采购网-办事指南-供应商网上竞价承诺书、诚信承诺书”、“本公告附件-网络竞价须知。须提供竞价承诺书、诚信承诺书、保证金缴交凭证、营业执照及本公告“（二）技术和服务要求”中有要求的其他材料。

（5）本项目供应商应具备相关食品生产经营的法人单位，需提供有效的营业执照复印件、食品生产许可证。”

2、报价要求：

（1）本项目按固定单价价格结算，并在合同有效期内保持不变。投标人所报的投标价格包含但不限于招标代理服务费、运输、人工、制造、装卸、搬运、安装、保修、售后服务、税收等一切费用不可预见费。具体要求如下：

设计费最高限价为2万元；施工费用根据成交供应商提供的设计图及工程量由有权第三方审核后进行结算，结算下浮率不得少于6%；设备采购费用下浮率不得少于5%，运营管理费每年不少于70万元（含场地租金和物业费）

（2）本项目各供应商需提供如下分项报价表：

| 项目 | 报价说明 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 设计费 | 最高限价为2万元。 |  |
| 施工费 | 结算下浮率不得少于6%。 |  |
| 设备采购费 | 费用下浮率不得少于5%。 |  |
| 运营管理费 | 运营管理费每年不少于70万元。 |  |

（3）因系统报价设置原因，各供应商系统报价时，商品名称写“蛋禽加工厂”单价统一填报8000000，数量填写1，无需填报具体品牌、型号。

（4）报价评审办法及确定成交供应商原则：

| 项目 | 报价评分 |
| --- | --- |
| 设计费 | 最高限价为2万元。报价最低的，得满分5分。其余供应商得分=最低价/报价×5 |
| 施工费 | 结算下浮率不得少于6%。下浮率最高的，得满分30分。其余供应商得分=报价/最高下浮率×30 |
| 设备采购费 | 费用下浮率不得少于5%。下浮率最高的，得满分30分。其余供应商得分=报价/最高下浮率×30 |
| 运营管理费 | 年运营管理费每年不少于70万元。报价最高的，得满分35分。其余供应商得分=报价/最高报价×35 |

通过资格性和符合性的供应商按如上评分办法以汇总后的总分确定成交供应商，如出现总得分相同的，按运营管理费得分由高到低排序；如运营管理费得分又一致的，按随机抽取优先顺序排序。

3、技术服务要求、

设计、施工、运营需确保符合相关法律法规标准及要求，顺利通过环评、消防、食品生产许可证办理等要求。采购人将聘请第三方监理公司对项目工程设计、施工建设、设备采购等开展全方位监督管理。

（1）设计要求

根据现有厂房平面及现状设计具体的生产线，生产线设备包含但不限于如下：研发中心配置研发厨房设备。消毒室设备、实验室设备(检测台、检测器具等各一套、品鉴餐厅设备:蛋禽加工车间配置原料清洗机、分切机各3台。夹层锅、炒制锅各5台，自动包装机2台、高乐高温杀菌锅2台，锅炉1台、通风设备、风冷设备等;蛋禽冷冻库、保鲜库及仓库配置集蛋设备、分拣设备、消毒设备、输送线、蛋品包装机、冷冻保鲜设备、检验检疫设备、货物装卸设备等；营销中心配置线上直播间10间，每间配置补光灯3个、摄像头1个，手机支架3个，补光灯支架2个，桌面支架1个，直播手机2个、配套点赞手机6个、苹果笔记本电脑1台、音响一套、收音麦一套，路由器一个、台式电脑1台、大疆无人机两台、索尼微单两台、背景 幕、桌椅等，并提供该设备参数、预算清单、施工及安装图，该部分设备设计预算金额在350—400万元之间。

其它须设计蛋禽产品研发中心、蛋禽加工生产车间、蛋禽分拣包装车间约、禽标准冻库及仓库、抖音直播间、污水处理设施和通风设施、用电等。该部分设计预算金额在450—500万元之间。

设计图及设备须经采购人确定深化后实施，并根据设计内容提供设计技术交底，并解决施工中的设计技术问题，施工现场的配合服务及后期服务等；设计须按相关国家法律法规等规范实施，须通过环评、消防的验收，达到生产许可标准。

成交供应商不具备设计资质的，须自行委托具有以下设计资质之一的设计单位深化设计： ①工程设计综合乙级资质； ②建筑行业设计乙级及以上资质； ③建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质；另需明确设计负责人（具有国家贰级及以上注册建筑师资格或建设工程类高级工程师技术职称，须提供证书复印件。

（2）施工要求

根据设计施工图实施，设备及施工根据采购人确人后，由有权第三方负责预算审核，审核后经采购人、成交供应商确认后负责设备的采购、安装、调试及保修，承担竣工验收任务及操作人员培训等工作。同时按相关国家建设标准实施相关配套工程施工。

成交供应商不具备施工资质的，须自行委托具有以下施工资质要求的施工单位施工： ①具有建筑工程施工总承包三级及以上资质； ②具有安全生产许可证。 另需明确施工负责人（具有建筑工程专业贰级及以上国家注册建造师执业资格，同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），需提供证明材料）。

（3）运营要求

项目建成正式运营后，运营期限内由成交供应商组织生产运营，成交供应商在采购人的监管下可使用采购人公司品牌，生产的产品必须符合国家卫生标准及食品安全标准，因产品质量产生的纠纷、法律问题以及经济损失均由成交供应商承担，采购人不负任何法律责任和经济损失。成交供应商可根据生产需求自行投入增加添置符合环保要求的生产设备，运营期结束后，该部分设施由成交供应商自行处置，并自行承担生产过程中成本支出（所有费用自行支出）。运营过程中，成交供应商每个自然年向采购人交纳运营管理费，每个自然年段交纳不少于70万元（含场地租金和物业费用）运营管理费（具体按成交金额执行），如成交供应商运营时需用采购人公司账户销售商品时，需另外缴营业额总额2%的管理费。采购人目前场地租赁期限为五年，租赁期限到期后，采购人继续签订租赁合同后，成交供应商可继续运营，相关约定另行制订。运营管理费需在每个运营自然年度第一个月内交付（即先交后用）。首期运营管理费应在合同签订后三日内缴纳，并作为建设保证金，待建设期结束后转为运营管理费（期间不计息）。

成交供应商运营中根据采购人要求建设预制菜研发中心的预制菜研发生产销售为主，在实际运营中开发预制菜产品线，根据采购人要求研发新产品。每个新品获得采购人认可后，研发费用由采购人支付。每个新品研发费用为：2万元/个（含研发耗材、科研及人员投入等相关费用）。

（4）如供应商不具备设计及施工资质，则需提供承诺函，承诺如成交后提供具有符合本招标要求的设计及施工资质企业，并同意设计及施工企业与成交供应商共同承担连带担保责任并与采购人签订四方合同。承诺函格式自拟，并随本招标公告要求的其他材料合并上传。

4、合同

成交供应商应在成交公告截止时间5个工作日内与采购人自行签订合同，合同不违背本公告采购实质性要求。

5、验收

交付验收：需在采购人书面委托具体服务事项后，在采购人规定的时间内按相关法规等完成验收。

6、付款结算方式：

（1）装修工程款：成交供应商项目设计书经有权第三方公司完成预算审核和采购人验收认可后由采购人支付给有资质的施工单位，并预付预算审核的50%、施工过半后付预算审核的20%、验收后3个工作日内支付到结算审核总价的90%。

（2）设备采购款：成交供应商项目设计书经有权第三方公司完成预算审核和采购人验收认可后由采购人支付给运营单位（即成交供应商），并预付预算审核的50%、在设备调试完成后3个工作日内支付到结算审核总价的90%。

（3）工厂配套设施：成交供应商项目设计书经有权第三方公司完成预算审核和采购人验收认可后由采购人支付给有资质的施工单位，并预付预算审核的50%、施工过半后付预算审核的20%，验收后3个工作日内支付到结算审核总价的90%。

上述三项款项的10%作为项目运营保证金，运营结束后支付。设计费于项目生产线投产后3个工作日内付清。成交供应商在全过程结算中均须提供增值税专用发票。

6.2采购人自收齐成交供应商付款请求后按上述方式一次性支付。

6.3成交供应商提供的项目设计书经采购人或专家评审后，由采购人一次性支付给有资质的设计公司。

7.违约责任

如中标方在合同签订后并在实施过程中，出现如下情形时：

7.1五天内未确认采购人委托的第三方机构审核确认的设计方案、设备采购价、预算审核价；

7.2未办理好约定的相关证照并开工生产。

采购方有权罚没中标的建设保证金（即首期运营管理费），并终止合同，并追究其相关法律责任和经济损失。

备注：上述“一、竞价内容及要求”均为重要要求，任一项不符合要求的，竞价将被拒绝。所有参与竞价的供应商有任一不满足的视为未实质性响应本采购文件，竞价无效。供应商如完全满足上述要求的，出具如下承诺函和本公告要求的其他证明材料，并统一合并编制成一份PDF格式文档，并在竞价环节上传。未按要求编制上传或上传不齐的视为未实质性满足，竞价无效。

承诺函 ****项目（项目编号：****），我公司（全称） 完全实质性满足竞价文件的的要求。若我公司成交，将完全按上述要求进行实施，否则视同违约，愿意承担本采购文件的违约责任。 供应商（公章）： 法定代表人（签章）： 日期：

二、其他要求

1、报名时间

自公告发布日起至2022年10月20日16:00（节假日除外），供应商应在报名时间内在系统上点击“我要投标”进行报名并通过银行转账支付竞价保证金80000元到龙岩文汇兴项目管理有限公司，未在报名时间内报名并支付竞价保证金的（以系统显示的到账时间为准），竞价无效。

2、保证金收款信息（供应商转账时应备注项目编号及用途）

开户行：中国农业银行龙岩龙津支行

开户名：龙岩文汇兴项目管理有限公司

账号：13700101040029810

缴款信息查询联系人：吴女士（0597-2810097）

招标代理联系人：陈先生（0597-2555805）

电子信箱：lywhxgs@163.com

联系地址：龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B楼十二层

网址：www.lygwcg.com

3、招标代理服务费

本项目的招标代理服务费按固定6.05万元计收，由中标单位支付。成交供应商须在结果公告发布后5个工作日内，将招标代理服务费缴至代理机构账户（同保证金同账户，转代理服务费时需备注项目编号及用途）。

4、成交供应商缴纳招标代理服务费后，凭缴交凭证向龙岩文汇兴项目管理有限公司招标代理公司领取《成交通知书》。

5、未成交供应商的保证金，在竞价结束后五个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。中选单位的投标保证金于合同签订后5个工作日内无息退还。

6、违约责任

成交供应商应严格按招标要求及内容执行，否则按违约处理，同时《成交通知书》自动失效，并视情况对该招标项目再次招标采购，采购人及招标代理公司将保留向该成交供应商提起赔偿诉讼的权利，若放弃中标，则保证金扣交给采购人。

7、本次竞价的所有竞价均以人民币计算，不接受其他币别的应价。供应商一经应价，不得以任何借口反悔，否则以违约处理。

8、供应商应妥善保管好用户名及密码，用户名为供应商参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为供应商本人真实意愿的表示。并准确理解并同意无条件按招标要求及内容执行。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由供应商负责。

9、供应商不得阻挠其他供应商应价，不得有操纵、垄断、恶意串通等违法行为，一经发现，将取消竞价资格，并依法追究其经济和法律责任。

10、招标要求及内容如有更正修改，公告将在龙岩市公共资源交易中心网站（https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/）、龙岩公物采购网站（www.lygwcg.com）上发布，请供应商随时密切关注上述网站并下载相关信息，招标代理机构不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。供应商未查看、下载修改内容的，由此造成的后果由供应商自行负责。

11、因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，供应商对此不得有异议。

12、本项目在规定竞价时间内参与竞价的供应商至少3家，否则终止竞价。

13、如竞价结果存在2家及以上相同报价的情形，则以系统报价时间较早的为优先排序。

龙岩文汇兴项目管理有限公司

2022年10月14日

附件1：网上竞价须知

网上竞价须知

一、网上竞价基本程序

1、供应商在龙岩公物采购网（https://www.lygwcg.com/）上免费注册，接受采购代理机构资格审查，具体操作流程见龙岩公物采购网首页“龙岩公物采购电子交易系统会员端操作手册”。

2、供应商提交的资料文件经审查合格后，代理机构审核通过其在龙岩公物采购网上的申请,正式成为网上竞价供应商。

3、供应商凭注册时登记的用户名和密码登录后台参与相关竞价项目的网上报价活动。

4、成交供应商向代理机构领取《成交通知书》并按规定的时间与采购单位签订、履行采购合同。

5、办理货款支付手续。

二、网上竞价实施范围及收费标准

1、实施范围：企业采购、行政、事业单位未在《政府采购目录内》产品及允许采购单位自行组织采购的项目。

2、收费标准：成交服务费按差额定率累进法计算。成交金额（万元）服务费比率 100万元以下按1.5％ ；100—500万元 按0.8％ ；500—1000万元 按 0.45％ 成交供应商须在领取成交通知书前以800万元作为计费基数按如上比率向采购代理机构缴纳代理服务费，不足3000元的，按3000元计收。具体以竞价公告为准。

三、网上竞价供应商资格要求

1、依法进行工商注册登记具有有效工商营业执照的法人企业；

2、自愿缴交网上竞价保证金；

3、项目有特定资格要求的，以公告为准。

不符合资格要求的供应商其竞价将被拒绝。

四、网上竞价公告及报价时间

竞价时间规定:采购信息公告时间原则上为三个工作日，竞价开始时间从第三个工作日9时开始至当日下午4：00时截止。

项目具体情况，以公告为准。

五、项目要求（合格的货物与服务）

（一）质量技术要求

1、提供的货物是全新的正品行货。

2、国产的货物及有关服务符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，进口货物及有关服务符合原产地和/或中华人民共和国的设计制造生产或行业标准。

3、所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

4、供应商应保证其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家有关部门的产品《检验报告》。货物到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证卡、售后保修卡等文件。成交后，必须按合同规定完成货物的供货、安装、调试，并达到验收标准。

（二）服务要求

1、供应商必须承担货物运输、安装调试、验收检测及提供货物操作说明书、图纸等服务。

2、采购商品需在龙岩交货，有其它规定的按规定地点交货。

3、供应商应按竞价采购文件的要求和其自身的承诺及生产厂家制定的售后服务标准提供优质的售后服务。

4、采购项目另有服务要求的，以公告为准。

六、竞价采购文件的澄清、补充和修改

（一）竞价供应商对网上发布的竞价采购文件如有疑问，可提出询问或要求澄清，但应在竞价公告之日起报价开始前，以书面形式（包括信函、传真、电报，下同）递交给采购代理机构。采购代理机构将视情况在龙岩市公物采购网网上予以澄清、补充、修改。

（二）在竞价采购报价开始前任何时候，采购代理机构无论出于何种原因，均可对竞价采购文件用补充文件的方式进行澄清、补充、修改，并在龙岩市公物采购网网上发布补充公告。

（三）澄清、补充、修改文件将作为竞价采购文件的组成部分，对所有报名参加网上竞价的供应商具有约束力。

（四）采购文件、澄清、补充、修改文件之间的内容前后不一致时，以最新发布的公告为准。

（五）竞价采购文件的澄清、补充和修改公告，采购代理机构将在龙岩市公物采购网公告，不再另行通知，请竞价供应商及时浏览网上公告信息，凡因未及时浏览或误读、误解网上公告信息而产生的过失，采购代理机构不承担任何责任。

七、竞价响应文件

（一）竞价供应商根据网上注册并已审核通过的用户名和密码，具体操作流程见公告首页“供应商操作手册”。

（二）供应商的响应文件（即供应商报价文件材料）必须填报的事项包括：1、商品的品牌、型号及配置、细项单价；2、竞价采购文件有其他要求的，应按要求填报。供应商在填写响应文件时，必须根据实际情况如实填报，不得出现类似于“与竞价采购文件一致或完全响应”等的字眼。响应文件未按要求填报的或供应商的响应内容不符合竞价采购文件要求的，将被视为不具备实质性响应竞价采购文件，竞价被拒绝。

（三）每个包号商品均为单独的合同包，供应商可对符合项目资格要求的一个或一个以上的包号商品进行报价。

（四）报价时间截止前，供应商可对竞价项目进行单次或多次报价，网络接受的报价为供应商最后一次上传的报价。供应商应当谨慎报价，因报价不慎而出现的不利后果由供应商自行承担。采购代理机构不接受纸质报价材料。

（五）竞价供应商的报价须包括为实施和完成合同所需的劳务、材料、运输、安装、调试维修、售后服务、管理、保险、利润、税金、政策性调价、市场变化以及合同明示的所有责任、义务和风险等到达交货现场所需的一切费用。

（六）竞价供应商的响应文件以竞价截止时龙岩市公物采购网服务器数据库记录为准，一切因供应商网络通信或操作失误造成的竞价数据错误或缺失均与我公司无关。竞价截止时间，以服务器终端显示的时间为准，请各竞价供应商认真输入响应文件并合理选择上传时间，以免造成不必要的损失。

（七）如龙岩市公物采购网平台遇网络故障或服务器故障等重大问题影响正常报价的，则延期竞价时间，延期后的竞价时间以网上公告为准，已经报价的供应商对延期的项目须重新报价。

（八）采购结果公告前，对参与报价供应商家数、各供应商的报价等情况，均无法查看。采购结果公告后，所有参与报价的供应商均可通过用户名和密码登陆后台查看参与报价的供应商名称、总报价。

八、响应文件的澄清

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，可以要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采取书面形式，加盖供应商公章，并不得超出竞价采购文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

九、成交原则

（一）在实质性响应竞价采购文件的前提下，采用最低价成交原则确定成交候选供应商。采购单位、采购代理机构应对供应商提交的响应文件进行审查。

（二）项目有品牌要求的，至少有两个（含）以上的不同品牌供应商参与报价，否则终止竞价；

有多种商品的项目，且商品须组成有机整体才能发挥作用的，主要设备至少有两个（含）以上的不同品牌供应商参与报价，否则终止竞价。

（三）实质性响应竞价采购文件的供应商至少3家，否则终止竞价。

（四）在实质性响应竞价采购文件的前提下，如出现两个或两个以上的相同最低报价时，则按报价时间优先的原则确定成交候选供应商（注：报价时间以服务器终端显示的时间为准）；报价时间相同时，以抽签方式来确定该项目的成交候选供应商。

（五）所有供应商的报价均高于采购预算价时，则该次竞价无效，除采购任务取消外，采购代理机构将择期或另择方式进行该项目货物和服务的采购。

（六）不具备实质性响应竞价采购文件是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背竞价采购文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。包括但不限于以下情况：

（1）供应商的响应文件不符合本须知 七“竞价响应文件”第（二）款规定的；

（2）报价内容与竞价采购文件及要求有重大偏离的；

（3）提交的是可选择的报价；

（4）报价内容有漏（缺）报项的；

（5）报价文件中提供虚假或失实资料的；

（6）不符合竞价采购文件中规定的其它实质性条款。

十、最终审查

（一）采购单位对成交候选供应商所报货物的价格、性能、履行合同的能力以及有必要了解的其它问题可作进一步的审查，审查不合格的，不能成为成交供应商。

（二）采购代理机构对采购结果进行网上公告，公告为1个工作日。质疑期限为7个工作日，质疑期限内未提出异议的，则视为认同该采购结果。

十一、成交通知及合同签定

采购代理机构在项目成交结果公告发布之日同时发出《成交通知书》。成交供应商应在《成交通知书》发出之日起五个工作日内与采购单位签订合同。并按采购文件和合同约定的时间完成项目的供货安装与调试投入正常使用或提供服务。

十二、项目验收

（一）验收标准：根据竞价采购文件、成交供应商网上上传材料、澄清或补充或修改材料及有关国家、行业规定进行验收。

（二）货物到货时，成交供应商代表必须在场，并提供完整的产品资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂商的产品合格证书、保修证书、中文说明书等相关文件资料）。

（三）成交供应商根据采购要求进行设备安装、调试、测试、试运行后，由采购人进行使用性能方面的验收。

（四）采购人有权委托第三方检测机构对产品进行测试，第三方检测机构的测试结论是项目验收意见的组成部分之一。

（五）项目有特别要求的，按采购要求执行。

十三、货款支付方式

成交供应商所提供的商品经使用单位验收合格后，向采购单位提交《成交通知书》原件一份、《采购合同原件》一份、《验收合格的证明材料》一份和成交供应商开具的发票向采购单位办理相关货款支付手续。

十四、违约责任与处罚办法

（一）发生以下情况竞价保证金将不予退还，情节严重的将报请采购监管部门同意，给予通报，取消其1～3年参与龙岩市公物采购网采购资格等。

1、竞价供应商提供虚假资料的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价供应商的；

3、与采购单位、其他竞价供应商恶意串通的。

（二）竞价成交供应商若有以下行为视为违约：

1、放弃成交资格的；

2、不按《成交通知书》要求与采购人签订合同的；

3、无法履行合同中承诺的义务的；

4、提供的商品或所用的材料等与合同规定不符的；

5、拆换、调换、截留产品零部件的；

6、降低产品等级标准或提供存在质量缺陷产品的；

7、零件、配件或耗材等以少充多，以劣充优，以假充真的；

8、由于成交供应商的原因造成不能按期履约的(不可抗力因素除外)；

9、其他违法、违规、违约行为的。

成交供应商每发生以上一项行为视为违约一次（一次发生多项的行为视为多次违约）。对供应商的违约情形，处罚规则如下：

（1）违约一次，予以警告。

（2）违约二次，在龙岩市公物采购网上通报，同时50%的竞价(履约)保证金不予退还。

（3）违约三次，取消其六个月龙岩市公物采购网上竞价资格，并在龙岩市公物采购网上通报，同时80%的竞价(履约)保证金不予退还。

（4）违约四次，取消其一年龙岩市公物采购网上竞价资格，并在龙岩市公物采购网上通报，同时全部竞价(履约)保证金不予退还。

（5）违约五次及以上的，或严重违规、违法的将报请龙岩市政府采购监督管理部门或相关部门处罚。

（三）成交供应商所提供的商品因质量问题造成火灾、人员触电等事故的，成交供应商必须承担由此引起的经济和法律责任；

（四）供应商的违约记录，以本须知实施之日起三年为周期进行计算，三年期满所有供应商的违约记录归零进行重新计算。

十五、质疑

1、供应商对网上竞价事项有疑问的，可以向采购单位或招标代理机构提出询问。

2、网上竞价供应商认为网上竞价通知书使自己的合法权益受到损害的，可以在竞价截止前1个工作日前（正常上班时间），以书面形式向采购单位或招标代理机构提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受本网上竞价通知书的所有内容。

3、网上竞价供应商认为网上竞价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购结果公告之日（不包括当日）起7个工作日内，以书面形式向采购单位或招标代理机构提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受网上竞价过程和采购结果。

4、采购单位或招标代理机构将在收到书面质疑后的7个工作日（不包括当日）内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、质疑应在规定的时限内提出，并同时符合下列条件：

（1）对网上竞价通知书提出质疑的，质疑人应为潜在竞价供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为竞价供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照本须知规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望龙岩文汇兴项目管理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改网上竞价文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、重新采购等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

备注：竞价供应商未按上述“5”方式提交质疑函的，其质疑不予受理。

十六、其他事项

（一）网上竞价采购信息发布、查询地址：龙岩市公物采购网：（www.lygwcg.com）首页“网上竞价公告”栏目。

（二）采购代理机构联系方式，以项目公告为准。

采购代理机构地址：龙岩市万宝广场浦发银行楼上龙岩市公共资源交易中心有限公司十二楼。

本须知由龙岩文汇兴项目管理有限公司负责解释。

附件2：联合体协议

联合体协议

致：(采购人或采购代理机构)

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写 “项目名称” ） 项目（项目编号：       ）的响应谈判。现就联合体参加本项目响应谈判的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、联合体牵头方单位名称：                                  
（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、联合体成员方单位名称：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目响应文件的有关事宜（包括但不限于：派出供应商代表、提交响应文件及参加谈判、澄清等工作），在此过程中，供应商代表签署的一切文件和处理结果，联合体各方均予以认可并对此承担责任。

三、联合体各方约定由（填写填写“牵头方的全称”）代表联合体办理竞价保证金事宜。

四、若成交，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

签署日期：    年    月    日